GAME PROJECT INITIATION — CONCEPT DRAFT

炮台射击｜游戏立项案

固定炮台射击 × 卡牌合成 × 局内构筑

| 文档信息 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 项目代号 | 炮台射击 |
| 版本 / 日期 | V0.2 / 2026-07-03 |
| 负责人 | 待确认 / 概念整理：Codex |
| 评审状态 | ■ 草案 □ 待评审 □ 已立项 □ 暂缓 |

内容说明  本案依据《炮台射击.xmind》整理。脑图未提供的信息均标为“分析建议”或“待确认”，不视为既定需求。

分析依据与结论口径

- 脑图明确：固定炮台射击、经验升级与道具选择、炮台构筑。

- 脑图明确：敌人概率掉落升级卡；两张相同卡合成二星，星级提高效果。

- 脑图明确：卡牌可直接用于炮台，但受行动次数限制；先合成再升级可节省行动并放大收益。

- 待确认：世界观、平台、商业模式、美术方向、团队预算，以及“魅魔好感度”是否进入核 心版本。

立项决策摘要

一句话立项主张：面向喜欢轻量射击、塔防与局内构筑的玩家，以固定炮台迎击敌潮，拾取并合成升级卡，在有限行动次数内完成炮台构筑的单局制游戏。（脑图明确 + 分析归纳）

建议结论：建议进入“玩法原型验证”，暂不直接进入完整制作。立项前应先验证射击手感、卡牌槽合成和行动次数决策能否形成稳定乐趣。

当前最大不确定性：1）固定炮台射击是否容易单调；2）卡牌合成是否打断战斗节奏；3）行动次数限制是否产生策略而非挫败；4）题材与好感度系统是否真的服务核心玩法。

| 决策维度 | 当前判断 | 证据 / 缺口 |
| --- | --- | --- |
| 玩法可行性 | □ 高 ■ 中 □ 低 | 核心链路清晰，但尚无可玩原型与测试数据。 |
| 市场机会 | □ 高 □ 中 ■ 低 | 脑图无用户、市场、竞品与发行数据，暂不能判断。 |
| 制作可控性 | □ 高 ■ 中 □ 低 | MVP 规模可控；战斗与卡槽实时交互存在实现和体验风险。 |
| 商业可持续性 | □ 高 □ 中 ■ 低 | 商业模式与长期内容供给未定义。 |

1. 项目基本信息

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 / 代号 | 炮台射击 |
| 游戏品类 | 固定炮台射击 + 卡牌合成构筑 + 轻量塔防 |
| 目标平台 | 分析建议：移动端优先；PC 可作为原型平台（待确认） |
| 目标地区与语言 | 中国大陆 / 简体中文优先（待确认） |
| 目标用户 | 喜欢轻量射击、塔防、Roguelite 构筑与合成玩法的玩家（分析建议） |
| 单局 / 单次时长 | 8—15 分钟（原型建议） |
| 在线与社交形态 | 单机单局制；联网、排行与社交待确认 |
| 发行与收费模式 | 待确认；原型阶段不绑定收费模式 |
| 预计立项周期 | 玩法原型 4—6 周；后续周期待原型结论和团队评估 |

项目愿景：做一款上手直接、单局节奏紧凑、构筑选择清晰的炮台防守游戏。玩家既能享受持续射击的即时反馈，也能通过卡牌合成与炮台升级形成“这一局我构筑得更聪明”的成就感。

立项契机：脑图把射击、塔防构筑与轻量合成结合在同一循环中。其潜在价值在于：战斗负责即时刺激，卡牌合成负责中短期决策，有限行动次数负责制造取舍；但目前只有概念证据，需要原型验证。

非目标：首个原型不做复杂世界观、多人联机、长期赛季、完整商业化和大规模炮台阵容；“魅魔好感度”作为可选题材层，未验证前不进入核心范围。

2. 玩法与世界背景

2.1 世界背景

时代与空间：主角魅魔受伤暴露位置全大陆的人来找男主玩家，主角找到一处山谷不下大阵来保护自身不被侵犯，过强的魅力让所有来袭者都想突破防线留在他身边。主角使用炮台发射“清醒弹”，维持私人空间；敌人留下的心意会变成可拾取、合成的强化卡。敌人如果突破主角私人空间会在阵法帮助主角不被其他人骚扰私人空间。

核心设定：建议保留三条最小设定：①玩家守卫固定据点；②敌人被击败后可能掉落模块卡；③相同模块可合成升星并装配到炮台。其他设定待核心循环通过后扩展。

2.2 玩家身份与动机

玩家扮演谁：分析建议：玩家是固定据点的炮台操作者 / 构筑指挥者，不能自由移动，主要影响瞄准射击、卡牌槽整理、模块合成与炮台升级。

为什么行动：短期：消灭当前敌潮；中期：通过掉落卡构筑更高星炮台；长期：解锁新的炮台、卡牌组合和关卡。长期目标为分析建议，脑图尚未定义。

2.3 玩法背景

背景如何转化为玩法：敌潮提供射击目标和掉落来源；掉落卡进入卡牌槽；两张同卡合成升星；玩家消耗有限行动把卡牌装配到炮台；炮台增强后应对更强敌潮，形成闭环。

叙事与机制的一致性：固定据点与塔防天然解释炮台不能移动；模块卡解释升级与构筑。风险在于“魅魔好感度”目前与射击、合成没有机制连接，若保留，应明确其对局内构筑或局外成长的实际作用。

3. 产品定位与体验目标

一句话定位：一款以固定炮台射击为操作底座、以掉落卡合成和有限行动构筑为策略层的轻量单局塔防游戏。平台暂按移动端优先分析，需确认。

玩家核心情绪：即时层：命中、击破和清屏的爽快；决策层：忍住立即使用、先合成再投入的取舍；成长层：炮台从基础形态逐步构筑成强力组合的掌控感。

差异化支点：①战斗掉落直接进入合成决策；②卡牌可立即使用，但行动次数限制鼓励先合成；③固定炮台降低移动负担，让注意力集中在射击与构筑切换。三项均需原型验证。

| 参考产品 | 借鉴点 | 明确不做 / 差异点 |
| --- | --- | --- |
| 《抓大鹅》类堆叠消除 | 脑图明确：卡槽与快速点击 / 消除的轻量交互参考 | 本案采用两张同卡合成，并服务炮台构筑，不做纯消除关卡 |
| 固定炮台射击产品 | 分析项：瞄准、射击反馈与守点压力 | 具体参考产品待调研；本案增加掉卡与构筑链路 |
| 塔防 / 局内构筑产品 | 分析项：敌潮节奏、升级路线与组合构筑 | 具体参考产品待调研；避免复杂布塔抢占射击注意力 |

用户场景：分析建议：移动端竖屏或横屏、单局 8—15 分钟、可暂停的轻中度体验；玩家希望快速进入战斗，同时获得比纯割草更明确的构筑选择。平台和时长待确认。

4. 核心玩法

4.1 一句话玩法

核心玩法描述：玩家操控固定炮台射击来袭敌人，拾取敌人概率掉落的升级卡，将相同卡在槽内两两合成升星，再在有限行动次数内选择合适时机和目标炮台完成升级。

4.2 核心玩法支柱

| 玩法支柱 | 玩家行为 | 乐趣来源 | 设计边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定炮台射击 | 瞄准、射击、处理高威胁敌人 | 命中、击破与清屏爽感 | 首版不加入角色移动与复杂走位 |
| 卡牌合成 | 收集同卡、占槽等待、两卡合成升星 | 整理、期待与成长反馈 | 合成不能长时间打断战斗 |
| 有限行动构筑 | 选择何时、用何星级卡升级哪座炮台 / 模块 | 即时收益与高星效率的取舍 | 限制必须可预期，不能制造无解卡死 |

4.3 核心循环

- 进入：以基础炮台、空卡槽和固定行动次数开始关卡，目标是守住连续敌潮。

- 行动：瞄准射击敌人，收集掉落卡，整理卡槽，合成同卡，并决定何时把卡牌装配到炮台。

- 反馈：命中与击破提供即时爽感；掉卡、合成升星和炮台形态变化提供构筑反馈。

- 结算：清波获得整理窗口或奖励；基地耐久归零则失败，完成最终波次则胜利。

- 成长：卡牌星级和炮台模块在局内持续提升；经验升级道具选择作为并行系统待验证。

- 回流：不同掉落、敌人组合和构筑路线促使玩家再开一局；局外解锁待确认。

循环时长与节奏：小循环 5—15 秒：瞄准、射击、击杀、掉落；中循环 30—90 秒：拾取、整理、合成、装配；大循环 8—15 分钟：连续敌潮、构筑成型、首领或最终波次结算。均为原型建议。

失败是否有趣：失败应可追溯到射击处理、卡槽管理或行动分配，而不是随机掉落单点决定。结算需展示漏怪、伤害、卡牌利用率与关键构筑节点，帮助玩家形成下一局策略。

5. 操作、规则与反馈

5.1 输入与操作

| 输入 / 操作 | 游戏行为 | 使用频率 | 反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖动 / 滑动瞄准 | 调整固定炮台射击方向 | 高 | 准星、弹道、命中闪光、音效 / 震动 |
| 点击卡牌 / 快速点击 | 拾取、选中或整理掉落卡；具体方式 A/B 测试 | 中高 | 卡牌吸附、可合成高亮、槽位警示 |
| 拖拽卡牌至炮台 | 消耗行动次数，为炮台装配或升级 | 中 | 行动扣除、属性变化、炮台形态与升级音效 |

5.2 关键规则

胜利条件：分析建议：守住全部波次并击败最终首领；阶段胜利为清完当前波次或达成限时防守目标。

失败条件：分析建议：敌人突破防线使基地耐久归零。允许单局重试；是否设置一次性救援或复活待确认。

资源与约束：脑图明确的核心约束是卡牌使用行动次数。建议同时控制卡槽容量、掉落概率和波次时间，使玩家在“立即用低星卡”与“占槽等待合成”之间取舍。

难度来源：以目标优先级、射击精度 / 节奏、卡槽拥堵、掉落不确定性和行动次数规划为主；不建议首版同时叠加复杂走位，因为炮台定位为固定。

5.3 反馈设计

即时反馈：命中、暴击、击破、掉落、合成升星、装配升级均需有清晰的视觉、音效和数值反馈；高星合成应成为局内最强反馈节点之一。

阶段反馈：每波结束展示击杀、漏怪、剩余耐久、获得卡牌、合成次数与炮台强度变化；首领波前给出短暂整理卡槽和装配窗口。

长期反馈：待确认。分析建议仅保留轻量解锁：新炮台基底、新卡牌模块或初始构筑选项；避免永久数值碾压破坏局内决策。

6. 系统设计

填写原则  只列与核心体验直接相关的系统。每个系统都应说明输入、规则、输出、依赖关系与失效风险。

| 系统 | 核心目的 | 输入 → 输出 | 依赖 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 射击与敌潮 | 提供即时操作与生存压力 | 瞄准 / 射击 → 击杀、漏怪、掉落 | 固定炮台可能单调；需验证射击手感与敌人差异 |
| 炮台 / 卡牌构筑 | 形成局内成长和策略差异 | 掉落卡 → 合成升星 → 消耗行动装配 | 与经验升级可能重复；高星倍率需控制 |
| 波次与关卡 | 控制节奏、教学和构筑检验 | 敌人配置 → 压力变化 → 波次结算 | 内容量和难度曲线待生产试跑 |
| 社交 / 匹配 | 非 MVP 范围 | 待确认 | 首版不做，避免扩大范围 |
| 经验升级与道具选择 | 脑图明确的并行成长系统 | 击杀经验 → 升级 → 道具选择 | 可能与卡牌升级重复，需比较保留 / 合并 / 删除 |

系统之间的耦合：核心强耦合链：射击击杀 → 敌人掉卡 → 卡槽管理 → 同卡合成 → 消耗行动装配 → 炮台增强。经验升级可与掉卡并存，但需避免同时弹出两套选择造成节奏阻塞。

最小可玩版本（MVP）：1 座固定炮台、3 类敌人、1 个 8 分钟关卡、6 种升级卡、1 个卡槽区、两卡合成升星、每波固定行动次数、基础掉落和结算。暂不加入好感度、局外经济、多人和商业化。

7. 内容与关卡规划

7.1 内容单位

最小内容单位：敌人、波次、升级卡和炮台模块是首版四类内容单位。优先采用参数化复用：敌人由速度 / 血量 / 护甲组合，卡牌由效果 / 数值 / 星级组合。

| 内容类型 | 首发数量 | 单位成本 | 复用方式 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关卡 / 地图 | MVP：1 个 8 分钟关卡 | 待试跑 | 参数化波次与敌人组合 | 待确认 |
| 角色 / 敌人 | MVP：1 炮台、3 敌人 | 待试跑 | 血量、速度、护甲、攻击方式变体 | 待确认 |
| 装备 / 技能 / 卡牌 | MVP：6 张卡、2—3 星 | 待试跑 | 同一效果通过数值、星级和组合复用 | 待确认 |
| 任务 / 剧情 | MVP：无正式剧情 | 0—1 人日 | 仅使用开场目标与结算提示 | 待确认 |

7.2 关卡与节奏

教学路径：前 1 分钟：射击与敌人突破；首个掉落：卡牌入槽；出现第二张同卡：合成二星；首波结束：消耗行动装配；首局后半：用敌人组合迫使玩家调整构筑。

难度曲线：先验证单一敌人与基础卡，再逐步增加高速怪、厚甲怪和卡槽压力；每次只引入一个新变量。首领用于检验玩家构筑，而不是突然改变全部规则。

重复可玩性：来自掉落顺序、可用卡牌池、敌人波次组合和炮台构筑路线。随机必须有保底、替换或定向机制，避免玩家因拿不到关键卡而失去决策空间。

8. 成长、数值与经济

8.1 成长体系

成长维度：局内成长以炮台模块星级、射击属性与特殊效果为主；经验升级道具选择是脑图明确内容，但需决定它与卡牌升级是互补还是重复。局外成长待确认。

成长节奏：建议 30—60 秒出现首次升级，2—3 分钟形成第一个明确组合，6—8 分钟构筑基本成型。高星卡应稀少但可规划，避免合成长期无结果。

8.2 资源与经济

| 资源 | 主要产出 | 主要消耗 | 存量控制 | 付费关联 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行动次数 | 每波或阶段恢复 | 把卡牌用于炮台 | 固定上限；规则必须可预期 | 无；核心策略资源 |
| 升级卡牌 | 敌人概率掉落 | 合成或装配 | 卡槽容量、掉率、丢弃 / 刷新规则 | 原型不关联付费 |
| 经验 | 击杀敌人 | 触发升级道具选择 | 升级阈值与频率 | 原型不关联付费 |
| 局外资源 | 待确认 | 待确认 | MVP 不加入 | 待确认 |

数值验证方法：建立掉落—卡槽—行动次数的模拟表，测试不同掉率、槽位和合成倍率；再用 10—20 名内部玩家验证首局理解、合成频率、行动剩余和构筑多样性。

经济风险：主要是局内资源卡死：卡槽被不同卡占满、低星卡立即使用成为唯一最优、高星卡倍率过强、随机掉落决定胜负。需测试丢弃 / 刷新 / 定向掉落等缓冲机制。

9. 叙事、美术与音频

9.1 叙事

叙事结构：待确认。原型建议采用轻叙事：关卡开场说明防守目标，波次中用简短事件推进，结算后提供角色反馈。不要在核心验证前制作重分支剧情。

关键角色与关系：脑图仅提出“魅魔好感度”点子，未定义角色身份与作用。若保留，应明确魅魔是炮台操作者、基地角色还是局外成长对象，以及好感度是否提供构筑选择。

叙事交付方式：原型阶段以界面提示、敌潮事件和结算对话为主；环境与角色演出待题材确定后补充。好感度内容不得遮挡或频繁中断战斗。

9.2 美术

视觉关键词：分析建议：清晰轮廓、强命中反馈、模块化炮台、卡牌星级可读、敌潮压迫。具体题材与参考图待确认。

识别度与可读性：敌人按威胁类型区分轮廓与颜色；掉落卡显示图标、星级和目标属性；可合成卡高亮；行动次数始终可见；危险敌人和基地耐久使用独立警示层级。

资产规格：待确认。原型优先 2D 或低成本 3D，占位资产即可；需先验证同屏敌人数、弹道可读性、卡槽操作和低端设备性能，再锁定正式规格。

9.3 音频

音乐方向：待确认。建议战斗音乐随波次和基地危机分层加强，合成高星与首领出现使用短促强调音。

音效与语音：优先制作射击、命中、击破、掉卡、合成、装配和基地受击七类功能音效；角色语音与本地化待题材和预算确认。

10. 技术、数据与合规

| 技术项 | 目标 / 约束 | 方案 | 风险与验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引擎与工具链 | 快速迭代、支持数据配置 | 引擎待团队确认；优先使用现有熟悉工具 | 先做射击 + 卡槽交互样机 |
| 网络与服务器 | MVP 单机离线 | 无服务器 | 联网需求进入后续版本再评估 |
| 设备与性能 | 分析建议：目标移动端稳定 60 FPS | 对象池、简化碰撞、分层特效 | 用目标低端设备测试同屏敌人数 |
| 存档与账号 | 本地保存设置与进度 | 简单本地存档 | 账号与云存档待平台确认 |
| 安全与反作弊 | MVP 无强对抗 | 基础数据校验 | 商业化或排行上线前重新评估 |
| 数据埋点 | 记录射击、掉落、合成、装配、退出 | 事件埋点 + 局内日志 | 先验证字段是否能回答关键假设 |

关键技术原型：①同屏敌人、弹道与碰撞性能；②卡牌拖拽 / 点击、自动吸附与两卡合成；③战斗与卡槽操作是否需要暂停 / 慢速；④行动次数扣除与撤销；⑤掉落随机和波次配置工具。

隐私与合规：平台、地区和商业模式待确认。若采用魅魔题材，需提前评估年龄分级、角色表现、广告素材和商店审核；若收集数据或接入广告，补充隐私政策和未成年人要求。

无障碍与可用性：提供文字与图标双重星级提示、色觉友好高亮、触控目标尺寸、瞄准灵敏度、震动开关、自动射击 / 辅助瞄准测试，以及卡牌误操作撤销。

11. 商业化与运营

商业模式：待确认。当前不建议在玩法原型阶段绑定付费。先验证完整单局，再比较买断、广告 + 内购或免费游玩的适配性。

付费价值：待确认。若采用免费模式，优先外观、内容包或非强制便利，不应出售直接绕过行动次数与合成策略的优势，否则会破坏核心取舍。

| 运营周期 | 内容 / 活动 | 用户目标 | 团队成本 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上线期 | 首个可玩版本与教学 | 验证理解与核心乐趣 | 小规模内部团队 | 首局理解、合成完成、再开一局 |
| 稳定期 | 关卡、敌人、卡牌平衡 | 验证构筑多样性 | 待产能试跑 | 构筑路线、胜率、退出点 |
| 赛季 / 大版本 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |

内容更新能力：待团队与资产规格确认。原型阶段记录制作 1 个敌人、1 张卡和 1 个波次组合的人日，用实际产能反推更新频率。

社区与客服：待确认。测试阶段至少建立反馈表、版本号、设备信息、复现步骤和问题优先级；正式社区阵地视发行平台决定。

12. 市场与发行

市场机会：脑图未提供市场数据，本案不下结论。后续需对固定炮台射击、轻量塔防、合成 / 构筑三类产品分别调研规模、获量成本、留存结构与竞争密度。

核心卖点：①射击掉卡，战斗直接生成构筑资源；②相同卡两两合成升星；③有限行动迫使玩家在立即变强与等待高星之间取舍。

传播素材：高密度敌潮清屏、连续掉卡、两卡合成升星、炮台形态快速成长，以及“低星立即用还是憋高星”的决策对比，适合短视频展示。

| 发行节点 | 目标 | 受众 | 主要动作 | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次曝光 | 验证卖点表达 | 目标用户样本 | 展示射击、掉卡、合成与升级闭环 | 用户能复述核心差异 |
| 试玩 / 测试 | 验证玩法理解与再玩意愿 | 10—20 名内部 / 定向玩家 | 完成 8 分钟 MVP 测试与访谈 | 理解率 ≥80%，再次游玩意愿达到预设线 |
| 预约 / 愿望单 | 待发行平台确定 | 待确认 | 商店页或素材测试 | 待确认 |
| 正式上线 | 待原型通过后制定 | 待确认 | 发行、运营与客服准备 | 待确认 |

13. 团队、排期与预算

13.1 团队配置

| 职能 | 人数 | 核心职责 | 当前缺口 | 到岗时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策划 | 1 | 规则、数值、关卡、测试设计 | 负责人待确认 | 原型启动前 |
| 程序 | 1—2 | 战斗、卡牌槽、配置工具、数据记录 | 负责人待确认 | 原型启动前 |
| 美术 | 1 | 占位资产、UI、基础特效与可读性 | 可兼职 / 支持 | 第 2 周前 |
| 音频 / 叙事 | 0—1 | 功能音效；叙事后置 | 可使用临时资源 | 第 3 周前 |
| 测试 / 运营 / 发行 | 0—1 | 内部测试、记录与复盘 | 发行运营暂不进入 MVP | 第 4 周前 |

13.2 里程碑

| 阶段 | 时间 | 核心产出 | 退出标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玩法原型 | 4—6 周 | 8 分钟核心循环 MVP | 理解率、合成行为、再玩意愿达到原型线 | 待确认 |
| 预制作 | 待原型通过后估算 | 垂直切片、资产规范、配置管线 | 范围、成本和质量基线明确 | 待确认 |
| 量产 | 待确认 | 完整内容 | 主要系统与内容完成 | 待确认 |
| 测试优化 | 待确认 | 稳定版本 | 质量与目标指标达标 | 待确认 |
| 上线运营 | 待确认 | 正式版本 | 发行、客服与运营准备就绪 | 待确认 |

13.3 预算

| 成本项 | 估算 | 口径 / 假设 | 审批状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力 | 待确认 | 建议 3—4 人 × 4—6 周原型 | 未审批 |
| 外包 | 低 / 待确认 | 原型使用占位美术与临时音效 | 未审批 |
| 软硬件与服务 | 低 / 待确认 | 使用团队现有引擎、设备与版本管理 | 未审批 |
| 市场与发行 | 原型阶段 0 | 原型通过后再申请市场与发行预算 | 未审批 |
| 预备金 | 待确认 | 建议按原型预算 10%—15% 预留 | 未审批 |

14. 风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 预警信号 | 应对与负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心乐趣不成立 | 高 | 高 | 射击与合成切换频繁、玩家不愿再开一局 | 先做三种节奏样机；策划 / 程序待定 |
| 内容成本失控 | 中 | 中 | 新增敌人 / 卡牌耗时持续上升 | 参数化复用并记录单位人日；美术 / 策划待定 |
| 技术方案不稳定 | 中 | 高 | 同屏掉帧、卡牌拖拽误触、状态不同步 | 低端机与交互专项原型；程序待定 |
| 团队能力 / 人员缺口 | 中 | 高 | 核心岗位无法在 4—6 周稳定投入 | 启动前确认人力与决策人 |
| 市场窗口变化 | 中 | 中 | 目标用户与传播卖点无法收敛 | 原型同期做竞品与素材测试；发行待定 |
| 合规或版权风险 | 中 | 中 | 魅魔题材影响评级或商店审核 | 题材决策前做分级与平台政策审查 |

止损条件：原型测试中若多数玩家无法理解掉卡—合成—装配链路，或合成层显著降低射击乐趣且无法通过节奏调整解决，应拆分 / 简化系统；若固定炮台本身无操作乐趣，应重新评估核心定位。

备选方案：A：弱化手动射击，转为自动炮台 + 卡牌构筑塔防；B：保留射击，卡牌改为波次间三选一；C：保留卡槽合成，但取消行动次数，仅用槽位与时间制造压力。

15. 验证计划与指标

15.1 关键假设

| 假设 | 验证方法 | 样本 / 环境 | 通过标准 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玩家理解核心目标 | 无讲解首局测试 | 10—20 名目标样本 / MVP | 核心目标理解率 ≥80% | 原型第 5 周 |
| 核心循环有重复吸引力 | 连续两局原型测试 + 访谈 | 10—20 名目标样本 | 多数玩家主动再开一局并能描述决策点 | 原型第 5 周 |
| 内容成本可控 | 生产试跑 | 1 敌人 + 2 卡牌 + 1 波次 | 单位成本可记录并支持计划内容量 | 预制作第 2 周 |
| 技术性能达标 | 性能 / 交互测试 | 目标低端设备 + 峰值敌潮 | 稳定帧率且关键操作无阻断 | 原型第 4 周 |
| 用户愿意转化 / 付费 | 商店页 / 素材概念测试 | 平台与商业模式确认后 | 阈值待发行团队制定 | 原型通过后 |

15.2 指标框架

体验指标：首局核心目标理解率 ≥80%；首次合成完成率 ≥75%；玩家能解释“先合成可节省行动”的比例 ≥70%；试玩满意度与再次游玩意愿作为辅助指标。

留存与参与：原型先看平均完成局数、单局时长、主动再开一局比例、退出点和构筑路线数量；D1 / D7 等留存指标待形成可外测版本后设定。

商业指标：暂不设正式商业指标。若进入发行验证，再根据商业模式跟踪商店页点击、试玩转化、愿望单 / 预约、广告完成率或付费转化。

质量指标：原型目标：关键流程无阻断缺陷、崩溃率接近 0、目标设备稳定帧率、卡牌误触与合成失败可记录；正式阈值待平台确认。

16. 立项评审与签署

16.1 评审检查

- □ 核心用户、需求与产品定位清晰

- □ 玩法背景能够自然支撑核心机制

- □ 核心循环已通过原型或同等证据验证

- □ MVP 范围、非目标和止损条件明确

- □ 技术、内容生产和团队能力经过试跑或评估

- □ 排期、预算与关键依赖有可追溯依据

- □ 商业化、运营、发行与合规风险已覆盖

- □ 关键假设均有验证方法、负责人和时间点

16.2 评审结论

结论：当前建议：补充验证。脑图已形成可制作的核心假设，但尚无原型数据、市场证据和资源评估，不具备直接量产条件。

附带条件：完成 4—6 周 MVP；验证射击手感、卡牌合成、行动次数三者协同；明确平台与受众；决定经验升级与卡牌升级的关系；决定魅魔好感度是否保留。

下一步：第 1 周完成规则纸面版与卡槽交互样机；第 2—4 周完成可玩原型；第 5 周进行内部测试与数值调整；第 6 周复盘并决定继续、简化或转向。

| 角色 | 姓名 / 签字 | 意见 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 待填写 | 待评审 | 待填写 |
| 制作 / 技术负责人 | 待填写 | 待评审 | 待填写 |
| 美术负责人 | 待填写 | 待评审 | 待填写 |
| 发行 / 运营负责人 | 待填写 | 待评审 | 待填写 |
| 立项决策人 | 待填写 | 待评审 | 待填写 |

附录 A：一页式提案

用途  用于首次沟通或评审开场。它不是完整立项案的替代品，而是帮助团队迅速对齐项目主张。

一句话产品：玩家操控固定炮台击退敌潮，把敌人掉落的相同升级卡两两合成升星，并在有限行动次数内构筑更强炮台。

为什么现在做：当前已有清晰的机制组合，但尚无市场与用户证据；现在最值得投入的是低成本原型，用 4—6 周判断该组合是否真正产生差异化乐趣。

玩家在做什么：瞄准并射击敌人 → 拾取掉落卡 → 管理卡槽 → 合成同卡升星 → 消耗行动装配炮台 → 迎接更强敌潮。

最强差异点：射击和构筑通过掉落卡直接衔接；两卡合成形成可视化成长；行动次数让即时使用与等待合成产生明确取舍。

最小可玩版本：1 炮台、3 敌人、6 卡牌、1 关卡、8 分钟敌潮、两卡合成、行动次数、基础结算；不含好感度、局外经济和多人。

成功标准：玩家能独立理解核心链路；多数玩家主动完成合成并感知行动节省；射击与卡槽切换不造成明显割裂；出现至少两种可行构筑路径。

资源请求：分析建议：1 名策划、1—2 名程序、1 名美术支持，4—6 周；使用占位音效和资产。实际人力、预算与负责人待确认。

最大风险：卡牌合成可能把射击节奏切碎。最先验证“实时操作、战斗慢速、波次间整理”三种时序，比较理解成本、操作压力和乐趣。